S Y N A P S E

突触  ·  连接智慧，协同思考

多智能体群聊协作系统  |  Multi-Agent Collaborative Chat System

《终极执行蓝图与开发指令》

Ultimate Execution Blueprint & Development Directives

版本 2.0  |  2026年3月  |  仅供 AI 编程智能体执行使用

§0  执行前言 — 致 AI 编程智能体

你现在接收到的是一份完整的产品开发指令。你的角色是「全栈开发工程师 + DevOps 工程师」。你必须严格按照本文档的每一节、每一步骤顺序执行。在遇到任何歧义时，以本文档为唯一权威。

产品名称：Synapse（突触） — “连接智慧，协同思考”。如同神经突触连接多个神经元一样，本 App 连接多个 AI 智能体协作思考。所有 UI 文案、包名、图标文字均使用此名称。

核心约束：本项目的最终用户仅有一部安卓手机，没有任何电脑设备。因此，开发阶段你必须通过 Expo Tunnel 提供实时预览链接；最终交付物必须是可直接下载安装的 .apk 文件。所有操作均在你的云端开发环境中完成。

⚠ 铁律（Iron Rules）— 违反任何一条即视为任务失败 1) 不得擅自更换本文档指定的任何技术栈组件； 2) 每完成一个里程碑，必须输出可验证的测试结果； 3) 遇到阻塞性错误，必须回溯至上一个稳定检查点，而非叠加补丁； 4) 最终交付物必须是可在安卓手机上直接安装运行的 .apk 文件； 5) App 内所有用户可见文案必须使用「Synapse」品牌名。

§1  系统架构总览

1.1  技术栈锁定清单

| 层级 | 技术选型 | 版本/说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React Native + Expo (Managed) | Expo SDK 52+, RN 0.76+ |
| 状态管理 | Zustand | 轻量级，无 boilerplate |
| 后端框架 | Python + FastAPI | Python 3.11+, FastAPI 0.115+ |
| 多智能体引擎 | LangGraph | LangChain 生态, 状态图驱动 |
| 数据库 | PostgreSQL + pgvector | 向量检索用于 RAG |
| 文件解析 | Unstructured / PyMuPDF | PDF/DOCX/TXT/图片等 |
| 联网搜索 | Tavily API | 作为 LangGraph Tool |
| 流式通信 | SSE (Server-Sent Events) | EventSource 协议 |
| 记忆系统 | PostgreSQL + 向量摘要 | 跨会话长期记忆 |
| 后端部署 | Railway / Render | Docker 容器化部署 |
| APK 构建 | Expo EAS Build | 云端构建, 无需本地 AS |

1.2  系统架构图

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│             Synapse Android 客户端                    │
│  React Native + Expo                                │
│  ┌─────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────────┐  │
│  │ 群聊界面  │  │ 配置面板 │  │ 文档上传/预览   │  │
│  └────┬────┘  └────┬─────┘  └────────┬─────────┘  │
│       │          │                 │              │
│  ┌──────────┐  ┌────────────┐  ┌──────────┐  │
│  │ @指定发言 │  │ 工作流模板  │  │ 费用统计 │  │
│  └──────────┘  └────────────┘  └──────────┘  │
│                      │ HTTPS + SSE                  │
└──────────────────────┼─────────────────────────────┘
                       │
                       ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│           FastAPI 后端 (Railway/Render)              │
│  ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────┐  │
│  │ /api/chat   │  │ /api/agents │  │ /api/upload │  │
│  │ SSE Stream  │  │ CRUD 管理   │  │ RAG Pipeline│  │
│  └──────┬─────┘  └────────────┘  └──────┬─────┘  │
│         │                                │          │
│  ┌────────────┐  ┌────────────┐                │
│  │ /api/memory │  │ /api/export │                │
│  │ 记忆系统   │  │ 导出服务   │                │
│  └────────────┘  └────────────┘                │
│         │                                │          │
│         ▼                                ▼          │
│  ┌───────────────────────────────────────────────┐  │
│  │  LangGraph  多智能体状态图引擎                   │  │
│  │                                                 │  │
│  │  【顺序模式】 A1 ─▶ A2 ─▶ A3 ─▶ Synthesizer    │  │
│  │  【辩论模式】 A1 ⇄ A2 ⇄ A3 (max N rounds)     │  │
│  │  【投票模式】 A1,A2,A3 ─▶ Vote ─▶ Result      │  │
│  │  【单点模式】 @Agent ─▶ Response               │  │
│  │       │          │          │                  │  │
│  │       ▼          ▼          ▼                  │  │
│  │   [Search]   [Analyze]  [Summarize] ← Tools     │  │
│  └───────────────────────────────────────────────┘  │
│         │                                              │
│         ▼                                              │
│  ┌─────────────────┐  ┌────────────────────────┐  │
│  │ PostgreSQL      │  │ pgvector 向量存储       │  │
│  │ 对话/配置/记忆  │  │ RAG 文档 Embedding    │  │
│  └─────────────────┘  └────────────────────────┘  │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

1.3  核心目录结构

synapse/
├── mobile/                          # React Native 前端
│   ├── app/                         # Expo Router 页面
│   │   ├── (tabs)/
│   │   │   ├── index.tsx            # 群聊主界面
│   │   │   ├── agents.tsx           # AI成员管理
│   │   │   ├── workflows.tsx        # 工作流模板管理  [NEW]
│   │   │   └── settings.tsx         # 全局设置 + 费用统计
│   │   ├── chat/[id].tsx            # 单个群聊房间
│   │   └── _layout.tsx
│   ├── components/
│   │   ├── ChatBubble.tsx           # 消息气泡（区分不同AI）
│   │   ├── AgentConfigPanel.tsx     # AI成员配置表单
│   │   ├── StreamingText.tsx        # 流式文字渲染
│   │   ├── FileUploader.tsx         # 文档上传组件
│   │   ├── SequenceEditor.tsx       # 发言顺序编排器
│   │   ├── ModeSelector.tsx         # 讨论模式切换器  [NEW]
│   │   ├── BranchView.tsx           # 对话分支/回溯视图  [NEW]
│   │   ├── CostDashboard.tsx        # 费用统计面板    [NEW]
│   │   └── PromptTemplateLib.tsx    # Prompt模板库     [NEW]
│   ├── services/
│   │   ├── api.ts                   # HTTP/SSE 客户端
│   │   └── sseClient.ts             # EventSource 封装
│   ├── stores/
│   │   └── useAppStore.ts           # Zustand 全局状态
│   ├── app.json
│   ├── eas.json
│   └── package.json
│
├── backend/                         # Python FastAPI 后端
│   ├── app/
│   │   ├── main.py
│   │   ├── routers/
│   │   │   ├── chat.py              # /api/chat (SSE)
│   │   │   ├── agents.py            # /api/agents (CRUD)
│   │   │   ├── upload.py            # /api/upload (RAG)
│   │   │   ├── workflows.py         # /api/workflows       [NEW]
│   │   │   ├── memory.py            # /api/memory           [NEW]
│   │   │   └── export.py            # /api/export           [NEW]
│   │   ├── services/
│   │   │   ├── orchestrator.py      # LangGraph 编排器
│   │   │   ├── agent_factory.py     # 动态Agent构造
│   │   │   ├── rag_pipeline.py      # 文档解析+向量化
│   │   │   ├── web_search.py        # 联网搜索工具
│   │   │   ├── memory_service.py    # 记忆系统服务       [NEW]
│   │   │   ├── cost_tracker.py      # Token费用跟踪        [NEW]
│   │   │   └── export_service.py    # 导出服务             [NEW]
│   │   ├── models/
│   │   │   ├── schemas.py
│   │   │   └── database.py
│   │   └── core/
│   │       ├── config.py
│   │       └── security.py
│   ├── Dockerfile
│   ├── requirements.txt
│   └── railway.toml
│
└── docs/
    └── BLUEPRINT.md

1.4  功能全景图

以下是 Synapse 的完整功能矩阵，标注 [CORE] 为核心功能，[NEW] 为本版新增功能：

| 功能模块 | 描述 | 标签 |
| --- | --- | --- |
| 多 Agent 顺序对话 | 按预设顺序依次发言、探讨、总结 | [CORE] |
| SSE 流式输出 | 实时逐字显示每个 Agent 的回复 | [CORE] |
| Agent 动态配置 | 名字/Prompt/Key/模型/顺序/工具/温度 | [CORE] |
| RAG 文档解析 | 上传 PDF/DOCX/TXT，向量化后增强问答 | [CORE] |
| 联网搜索工具 | Agent 可调用 Tavily 搜索实时信息 | [CORE] |
| @指定发言 | 在群聊中 @某个 Agent 单独提问 | [NEW] |
| 自由辩论模式 | Agent 之间多轮交锋直到收敛 | [NEW] |
| 投票表决模式 | 每个 Agent 独立回答后投票汇总 | [NEW] |
| 对话分支/回溯 | 对某节点不满意可重新生成，不重跑全程 | [NEW] |
| Prompt 模板市场 | 预置角色模板（法律/代码/文案等），一键导入 | [NEW] |
| 对话导出 | 导出为 Markdown/PDF，方便归档分享 | [NEW] |
| 费用统计面板 | 每个 Agent 的 Token 消耗和预估费用 | [NEW] |
| 图片/多模态理解 | 上传图片让多模态模型参与分析 | [NEW] |
| 跨会话记忆 | Agent 能记住之前讨论过的背景信息 | [NEW] |
| 工作流保存复用 | 保存编排为模板，下次一键复用 | [NEW] |

§2  后端开发指令 — FastAPI + LangGraph

2.1  环境初始化

- 创建后端项目并初始化虚拟环境

mkdir -p synapse/backend/app/{routers,services,models,core}
cd synapse/backend
python -m venv venv
source venv/bin/activate

- 安装全部依赖

pip install fastapi uvicorn[standard] langchain langchain-openai \
  langchain-google-genai langchain-anthropic langgraph \
  sqlalchemy asyncpg psycopg2-binary pgvector \
  python-multipart unstructured pymupdf \
  tavily-python httpx python-dotenv cryptography \
  sse-starlette pydantic-settings tiktoken \
  markdown weasyprint

- 生成 requirements.txt

pip freeze > requirements.txt

2.2  核心配置 (app/core/config.py)

from pydantic_settings import BaseSettings
from functools import lru_cache
 
class Settings(BaseSettings):
    DATABASE_URL: str = "postgresql+asyncpg://user:pass@host/dbname"
    ENCRYPTION_KEY: str
    TAVILY_API_KEY: str = ""
    CORS_ORIGINS: list[str] = ["*"]
    
    class Config:
        env_file = ".env"
 
@lru_cache()
def get_settings():
    return Settings()

2.3  数据模型 (app/models/schemas.py)

from pydantic import BaseModel, Field
from typing import Optional
from enum import Enum
from uuid import uuid4
 
class LLMProvider(str, Enum):
    OPENAI = "openai"
    GEMINI = "gemini"
    CLAUDE = "claude"
 
class DiscussionMode(str, Enum):
    SEQUENTIAL = "sequential"       # 顺序发言
    DEBATE = "debate"               # 自由辩论  [NEW]
    VOTE = "vote"                   # 投票表决  [NEW]
    SINGLE = "single"               # @指定发言  [NEW]
 
class AgentConfig(BaseModel):
    id: str = Field(default_factory=lambda: str(uuid4()))
    name: str
    persona: str
    provider: LLMProvider
    model: str
    api_key_encrypted: str
    sequence_order: int
    tools: list[str] = []           # ["web_search", "rag_query", "image_analyze"]
    temperature: float = 0.7
    supports_vision: bool = False    # [NEW] 是否支持图片理解
 
class ChatMessage(BaseModel):
    id: str = Field(default_factory=lambda: str(uuid4()))
    role: str
    agent_name: Optional[str] = None
    content: str
    timestamp: str
    token_count: int = 0             # [NEW] Token 计数
    cost_usd: float = 0.0           # [NEW] 预估费用
    branch_id: Optional[str] = None  # [NEW] 分支标识
 
class ChatRequest(BaseModel):
    session_id: str
    user_message: str
    agent_ids: list[str]
    mode: DiscussionMode = DiscussionMode.SEQUENTIAL
    target_agent_id: Optional[str] = None  # [NEW] @指定发言时使用
    max_debate_rounds: int = 3             # [NEW] 辩论模式最大轮数
    branch_from_message_id: Optional[str] = None  # [NEW] 分支起点
    image_base64: Optional[str] = None     # [NEW] 图片输入
 
class WorkflowTemplate(BaseModel):
    """[NEW] 工作流模板"""
    id: str = Field(default_factory=lambda: str(uuid4()))
    name: str                              # 如 "技术方案评审"
    description: str
    agent_configs: list[AgentConfig]
    mode: DiscussionMode
    max_debate_rounds: int = 3
 
class PromptTemplate(BaseModel):
    """[NEW] Prompt 角色模板"""
    id: str = Field(default_factory=lambda: str(uuid4()))
    name: str                              # 如 "法律顾问"
    category: str                          # "法律" / "代码" / "文案" 等
    persona: str                           # 系统 Prompt
    recommended_model: str
    recommended_tools: list[str] = []

2.4  LangGraph 多模式编排器 (app/services/orchestrator.py)

这是整个系统的核心。相比 v1 版仅支持顺序模式，v2 版支持四种讨论模式：

💡 四种讨论模式 1. 顺序模式 (Sequential)：A1→A2→A3，每个 Agent 按序号依次发言，适合“搜集→分析→总结”的流水线。 2. 自由辩论模式 (Debate)：多 Agent 多轮交锋，后序 Agent 可质疑前序结论，最多 N 轮后由综合器汇总。 3. 投票表决模式 (Vote)：每个 Agent 独立回答同一问题，然后由综合器统计共识度并输出最终结论。 4. 单点模式 (Single)：@某个 Agent 单独提问，不触发全员流水线。

import operator
from typing import TypedDict, Annotated
from langgraph.graph import StateGraph, END
from app.services.agent_factory import create_llm
from app.services.web_search import web_search_tool
from app.services.rag_pipeline import rag_query_tool
from app.services.cost_tracker import count_tokens, estimate_cost
from datetime import datetime
 
class ConversationState(TypedDict):
    messages: Annotated[list[dict], operator.add]
    current_agent_index: int
    agent_configs: list[dict]
    user_query: str
    rag_context: str
    mode: str
    debate_round: int
    max_debate_rounds: int
    should_continue_debate: bool
    image_data: str  # [NEW] base64 image
 
# ─── Agent 节点工厂 ───
def make_agent_node(cfg: dict):
    async def agent_node(state):
        llm = create_llm(cfg)
        
        prev_msgs = "\n".join(
            f"[{m['agent_name']}]: {m['content']}"
            for m in state['messages'] if m['role'] != 'user'
        )
        
        mode_instruction = ""
        if state["mode"] == "debate":
            mode_instruction = (
                "\n这是一场自由辩论。你可以质疑、补充或反驳之前任何 Agent 的观点。"
                "请明确指出你同意或不同意谁的观点，并给出理由。"
                f"\n当前是第 {state['debate_round']+1}/{state['max_debate_rounds']} 轮辩论。"
            )
        elif state["mode"] == "vote":
            mode_instruction = (
                "\n这是投票表决模式。请独立回答用户问题，不要参考其他 Agent 的回答。"
                "在回答末尾，用一句话总结你的核心立场。"
            )
        
        system_msg = f"""你是「{cfg['name']}」。{cfg['persona']}
{mode_instruction}
 
之前的发言记录：
{prev_msgs if prev_msgs else '(尚无)'}
 
{'相关文档参考：' + state.get('rag_context', '') if state.get('rag_context') else ''}
 
用户的原始问题：{state['user_query']}
 
请从你的角色定位出发给出专业回复。"""
        
        # 构建消息（支持多模态）
        user_content = []
        if state.get("image_data") and cfg.get("supports_vision"):
            user_content.append({
                "type": "image_url",
                "image_url": {"url": f"data:image/jpeg;base64,{state['image_data']}"}
            })
        user_content.append({"type": "text", "text": state["user_query"]})
        
        # 绑定工具
        tools = []
        if "web_search" in cfg.get("tools", []):
            tools.append(web_search_tool)
        if "rag_query" in cfg.get("tools", []):
            tools.append(rag_query_tool)
        
        llm_final = llm.bind_tools(tools) if tools else llm
        
        response = await llm_final.ainvoke([
            {"role": "system", "content": system_msg},
            {"role": "user", "content": user_content}
        ])
        
        # [NEW] Token 计数和费用估算
        tokens = count_tokens(response.content, cfg["model"])
        cost = estimate_cost(tokens, cfg["model"], cfg["provider"])
        
        return {
            "messages": [{
                "role": cfg["id"],
                "agent_name": cfg["name"],
                "content": response.content,
                "timestamp": datetime.utcnow().isoformat(),
                "token_count": tokens,
                "cost_usd": cost,
            }],
            "current_agent_index": state["current_agent_index"] + 1
        }
    return agent_node
 
# ─── 辩论收敛判断 ───
def debate_should_continue(state):
    if state["debate_round"] >= state["max_debate_rounds"]:
        return "synthesize"
    return "next_round"
 
# ─── 综合器节点（用于辩论/投票模式） ───
async def synthesizer_node(state):
    all_responses = "\n\n".join(
        f"[{m['agent_name']}]: {m['content']}"
        for m in state['messages'] if m['role'] != 'user'
    )
    
    mode_label = "辩论" if state["mode"] == "debate" else "投票"
    
    from langchain_openai import ChatOpenAI
    synth_llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0.3)
    
    response = await synth_llm.ainvoke([{
        "role": "system",
        "content": f"""你是 Synapse 的智慧综合器。以下是多位 AI 专家的{mode_label}结果。
请综合所有观点，指出共识与分歧，给出最终结论。
 
{all_responses}
 
用户原始问题：{state['user_query']}"""
    }])
    
    return {
        "messages": [{
            "role": "synthesizer",
            "agent_name": "🧠 Synapse 综合结论",
            "content": response.content,
            "timestamp": datetime.utcnow().isoformat(),
            "token_count": count_tokens(response.content, "gpt-4o-mini"),
            "cost_usd": 0.0,
        }]
    }
 
# ─── 图构建器 ───
async def build_graph(agent_configs, mode, max_rounds=3):
    sorted_agents = sorted(agent_configs, key=lambda a: a["sequence_order"])
    graph = StateGraph(ConversationState)
    
    if mode == "sequential":
        # A1 -> A2 -> A3 -> END
        for cfg in sorted_agents:
            graph.add_node(f"agent_{cfg['id']}", make_agent_node(cfg))
        names = [f"agent_{a['id']}" for a in sorted_agents]
        graph.set_entry_point(names[0])
        for i in range(len(names) - 1):
            graph.add_edge(names[i], names[i + 1])
        graph.add_edge(names[-1], END)
    
    elif mode == "single":
        # 只运行一个 Agent
        cfg = sorted_agents[0]
        graph.add_node(f"agent_{cfg['id']}", make_agent_node(cfg))
        graph.set_entry_point(f"agent_{cfg['id']}")
        graph.add_edge(f"agent_{cfg['id']}", END)
    
    elif mode == "debate":
        # 多轮辩论: [A1,A2,A3] x N rounds -> Synthesizer
        for cfg in sorted_agents:
            graph.add_node(f"agent_{cfg['id']}", make_agent_node(cfg))
        graph.add_node("synthesizer", synthesizer_node)
        
        names = [f"agent_{a['id']}" for a in sorted_agents]
        graph.set_entry_point(names[0])
        for i in range(len(names) - 1):
            graph.add_edge(names[i], names[i + 1])
        
        # 最后一个 Agent -> 判断是否继续
        graph.add_conditional_edges(
            names[-1],
            debate_should_continue,
            {"next_round": names[0], "synthesize": "synthesizer"}
        )
        graph.add_edge("synthesizer", END)
    
    elif mode == "vote":
        # 并行回答 -> Synthesizer
        for cfg in sorted_agents:
            graph.add_node(f"agent_{cfg['id']}", make_agent_node(cfg))
        graph.add_node("synthesizer", synthesizer_node)
        
        names = [f"agent_{a['id']}" for a in sorted_agents]
        graph.set_entry_point(names[0])
        # 投票模式也按顺序跑，但 Prompt 指示独立回答
        for i in range(len(names) - 1):
            graph.add_edge(names[i], names[i + 1])
        graph.add_edge(names[-1], "synthesizer")
        graph.add_edge("synthesizer", END)
    
    return graph.compile()

2.5  SSE 流式输出路由 (app/routers/chat.py)

from fastapi import APIRouter
from sse_starlette.sse import EventSourceResponse
from app.services.orchestrator import build_graph, ConversationState
from app.services.memory_service import load_memory, save_memory
import json
 
router = APIRouter(prefix="/api/chat", tags=["chat"])
 
@router.post("/stream")
async def stream_chat(request: ChatRequest):
    agent_configs = await load_agent_configs(request.agent_ids)
    
    # [NEW] 加载记忆上下文
    memory_context = await load_memory(request.session_id)
    
    rag_context = await retrieve_rag_context(
        request.session_id, request.user_message
    )
    
    # [NEW] @指定发言模式
    if request.mode == "single" and request.target_agent_id:
        agent_configs = [c for c in agent_configs if c["id"] == request.target_agent_id]
    
    # [NEW] 分支回溯处理
    initial_messages = []
    if request.branch_from_message_id:
        initial_messages = await load_messages_until(
            request.session_id, request.branch_from_message_id
        )
    
    graph = await build_graph(
        [c.dict() for c in agent_configs],
        request.mode.value,
        request.max_debate_rounds
    )
    
    combined_context = ""
    if memory_context:
        combined_context += f"历史记忆：\n{memory_context}\n\n"
    if rag_context:
        combined_context += f"文档参考：\n{rag_context}"
    
    initial_state = ConversationState(
        messages=initial_messages,
        current_agent_index=0,
        agent_configs=[c.dict() for c in agent_configs],
        user_query=request.user_message,
        rag_context=combined_context,
        mode=request.mode.value,
        debate_round=0,
        max_debate_rounds=request.max_debate_rounds,
        should_continue_debate=True,
        image_data=request.image_base64 or "",
    )
    
    async def event_generator():
        total_cost = 0.0
        async for event in graph.astream(initial_state, stream_mode="updates"):
            for node_name, node_output in event.items():
                if "messages" in node_output:
                    for msg in node_output["messages"]:
                        total_cost += msg.get("cost_usd", 0)
                        yield {
                            "event": "agent_message",
                            "data": json.dumps(msg, ensure_ascii=False)
                        }
        
        # [NEW] 推送费用汇总
        yield {
            "event": "cost_summary",
            "data": json.dumps({"total_cost_usd": round(total_cost, 6)})
        }
        
        # [NEW] 保存记忆
        await save_memory(request.session_id, request.user_message)
        
        yield {"event": "done", "data": "{}"}
    
    return EventSourceResponse(event_generator())

2.6  Agent CRUD 路由 (app/routers/agents.py)

from fastapi import APIRouter
from app.models.schemas import AgentConfig
 
router = APIRouter(prefix="/api/agents", tags=["agents"])
 
@router.get("/")
async def list_agents(): ...
 
@router.post("/")
async def create_agent(config: AgentConfig): ...
 
@router.put("/{agent_id}")
async def update_agent(agent_id: str, config: AgentConfig): ...
 
@router.delete("/{agent_id}")
async def delete_agent(agent_id: str): ...
 
@router.put("/reorder")
async def reorder_agents(order: list[dict]): ...

2.7  RAG 文件解析 (app/services/rag_pipeline.py)

from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter
from langchain_community.vectorstores import PGVector
from langchain_openai import OpenAIEmbeddings
from unstructured.partition.auto import partition
import tempfile, os
 
COLLECTION_NAME = "synapse_docs"
 
async def ingest_document(file_bytes: bytes, filename: str, session_id: str):
    with tempfile.NamedTemporaryFile(
        delete=False, suffix=os.path.splitext(filename)[1]
    ) as tmp:
        tmp.write(file_bytes)
        tmp_path = tmp.name
    
    elements = partition(filename=tmp_path)
    text = "\n".join([str(el) for el in elements])
    
    splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=1000, chunk_overlap=200)
    chunks = splitter.split_text(text)
    
    embeddings = OpenAIEmbeddings()
    vectorstore = PGVector(
        collection_name=f"{COLLECTION_NAME}_{session_id}",
        connection_string=settings.DATABASE_URL.replace("+asyncpg", ""),
        embedding_function=embeddings,
    )
    vectorstore.add_texts(chunks, metadatas=[{"source": filename}] * len(chunks))
    return {"status": "ok", "chunks": len(chunks)}
 
async def retrieve_rag_context(session_id: str, query: str, k: int = 5) -> str:
    embeddings = OpenAIEmbeddings()
    vectorstore = PGVector(
        collection_name=f"{COLLECTION_NAME}_{session_id}",
        connection_string=settings.DATABASE_URL.replace("+asyncpg", ""),
        embedding_function=embeddings,
    )
    docs = vectorstore.similarity_search(query, k=k)
    return "\n---\n".join([d.page_content for d in docs])

2.8  联网搜索工具 (app/services/web_search.py)

from langchain_core.tools import tool
from tavily import TavilyClient
from app.core.config import get_settings
 
@tool
def web_search_tool(query: str) -> str:
    """在互联网上搜索最新信息。"""
    settings = get_settings()
    client = TavilyClient(api_key=settings.TAVILY_API_KEY)
    results = client.search(query, max_results=5)
    return "\n\n".join(
        f"[{r['title']}]({r['url']})\n{r['content']}"
        for r in results.get("results", [])
    )

2.9  [NEW] 记忆系统 (app/services/memory_service.py)

💡 跨会话记忆设计思路 每次对话结束后，用 LLM 对本轮讨论生成一段精節摘要（“用户关注X领域，偶好Y方案，反对Z思路”），存入 pgvector。下次对话时，检索与当前问题最相关的历史摘要注入 Agent 上下文。

from langchain_openai import ChatOpenAI, OpenAIEmbeddings
from langchain_community.vectorstores import PGVector
 
MEMORY_COLLECTION = "synapse_memory"
 
async def save_memory(session_id: str, conversation_summary_input: str):
    """对话结束后，生成摘要并存入向量库"""
    llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0)
    summary = await llm.ainvoke([{
        "role": "system",
        "content": "请用一段精節的文字（50字以内）概括本轮讨论的核心结论和用户关注点。"
    }, {
        "role": "user", "content": conversation_summary_input
    }])
    
    embeddings = OpenAIEmbeddings()
    vectorstore = PGVector(
        collection_name=MEMORY_COLLECTION,
        connection_string=settings.DATABASE_URL.replace("+asyncpg", ""),
        embedding_function=embeddings,
    )
    vectorstore.add_texts(
        [summary.content],
        metadatas=[{"session_id": session_id, "timestamp": datetime.utcnow().isoformat()}]
    )
 
async def load_memory(session_id: str, query: str = "", k: int = 3) -> str:
    """检索历史记忆"""
    if not query:
        return ""
    embeddings = OpenAIEmbeddings()
    vectorstore = PGVector(
        collection_name=MEMORY_COLLECTION,
        connection_string=settings.DATABASE_URL.replace("+asyncpg", ""),
        embedding_function=embeddings,
    )
    docs = vectorstore.similarity_search(query, k=k)
    return "\n".join(d.page_content for d in docs)

2.10  [NEW] Token 费用跟踪 (app/services/cost_tracker.py)

import tiktoken
 
# 各模型定价（每 1M tokens / USD）
PRICING = {
    "gpt-4o":       {"input": 2.50, "output": 10.00},
    "gpt-4o-mini":  {"input": 0.15, "output": 0.60},
    "claude-sonnet-4-20250514": {"input": 3.00, "output": 15.00},
    "gemini-2.0-flash": {"input": 0.10, "output": 0.40},
}
 
def count_tokens(text: str, model: str) -> int:
    try:
        enc = tiktoken.encoding_for_model(model)
    except KeyError:
        enc = tiktoken.get_encoding("cl100k_base")
    return len(enc.encode(text))
 
def estimate_cost(tokens: int, model: str, provider: str) -> float:
    pricing = PRICING.get(model, {"input": 1.0, "output": 4.0})
    return round(tokens * pricing["output"] / 1_000_000, 6)

2.11  [NEW] 导出服务 (app/routers/export.py)

from fastapi import APIRouter
from fastapi.responses import StreamingResponse
import markdown, io
 
router = APIRouter(prefix="/api/export", tags=["export"])
 
@router.get("/markdown/{session_id}")
async def export_markdown(session_id: str):
    messages = await load_session_messages(session_id)
    md_content = f"# Synapse 对话记录\n\n"
    for msg in messages:
        if msg["role"] == "user":
            md_content += f"## 👤 用户\n{msg['content']}\n\n"
        else:
            md_content += f"## 🤖 {msg['agent_name']}\n{msg['content']}\n\n"
    
    return StreamingResponse(
        io.BytesIO(md_content.encode()),
        media_type="text/markdown",
        headers={"Content-Disposition": f"attachment; filename=synapse_{session_id}.md"}
    )
 
@router.get("/pdf/{session_id}")
async def export_pdf(session_id: str):
    messages = await load_session_messages(session_id)
    md = generate_markdown(messages)
    html = markdown.markdown(md)
    styled_html = f"""<html><head><style>
        body {{ font-family: Arial; max-width: 700px; margin: auto; padding: 20px; }}
        h1 {{ color: #1A365D; }} h2 {{ color: #2B6CB0; }}
    </style></head><body>{html}</body></html>"""
    
    from weasyprint import HTML
    pdf_bytes = HTML(string=styled_html).write_pdf()
    
    return StreamingResponse(
        io.BytesIO(pdf_bytes),
        media_type="application/pdf",
        headers={"Content-Disposition": f"attachment; filename=synapse_{session_id}.pdf"}
    )

2.12  [NEW] 工作流模板路由 (app/routers/workflows.py)

from fastapi import APIRouter
from app.models.schemas import WorkflowTemplate, PromptTemplate
 
router = APIRouter(prefix="/api/workflows", tags=["workflows"])
 
# ─── 工作流模板 CRUD ───
@router.get("/templates")
async def list_templates(): ...
 
@router.post("/templates")
async def save_template(template: WorkflowTemplate): ...
 
@router.delete("/templates/{template_id}")
async def delete_template(template_id: str): ...
 
@router.post("/templates/{template_id}/apply")
async def apply_template(template_id: str):
    """加载模板配置到当前会话"""
    ...
 
# ─── Prompt 角色模板库 ───
@router.get("/prompts")
async def list_prompt_templates():
    """返回预置 + 用户自定义的角色模板"""
    ...
 
@router.post("/prompts")
async def create_prompt_template(template: PromptTemplate): ...
 
# 预置模板初始数据
BUILTIN_PROMPTS = [
    PromptTemplate(
        name="法律顾问",
        category="法律",
        persona="你是一位资深法律顾问，擅长合同审查、合规分析和法律风险评估...",
        recommended_model="gpt-4o",
        recommended_tools=["web_search"],
    ),
    PromptTemplate(
        name="代码审查员",
        category="技术",
        persona="你是一位资深软件工程师，擅长代码审查、架构设计和性能优化...",
        recommended_model="claude-sonnet-4-20250514",
        recommended_tools=["rag_query"],
    ),
    PromptTemplate(
        name="文案策划",
        category="营销",
        persona="你是一位創意文案专家，擅长市场营销、品牌传播和内容创作...",
        recommended_model="gpt-4o",
        recommended_tools=["web_search"],
    ),
    PromptTemplate(
        name="数据分析师",
        category="数据",
        persona="你是一位资深数据分析师，擅长数据解读、统计分析和可视化...",
        recommended_model="gpt-4o",
        recommended_tools=["rag_query"],
    ),
    PromptTemplate(
        name="学术研究员",
        category="学术",
        persona="你是一位学术研究员，擅长文献检索、论文分析和研究方法论...",
        recommended_model="claude-sonnet-4-20250514",
        recommended_tools=["web_search", "rag_query"],
    ),
]

2.13  FastAPI 主入口 (app/main.py)

from fastapi import FastAPI
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
from app.routers import chat, agents, upload, workflows, memory, export
from app.core.config import get_settings
 
app = FastAPI(title="Synapse Backend", version="2.0.0")
 
settings = get_settings()
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=settings.CORS_ORIGINS,
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)
 
app.include_router(chat.router)
app.include_router(agents.router)
app.include_router(upload.router)
app.include_router(workflows.router)      # [NEW]
app.include_router(memory.router)          # [NEW]
app.include_router(export.router)          # [NEW]
 
@app.get("/health")
async def health():
    return {"status": "alive", "app": "Synapse", "version": "2.0.0"}

§3  前端开发指令 — React Native + Expo

3.1  项目初始化

- 创建 Expo 项目

npx create-expo-app@latest synapse-mobile --template tabs
cd synapse-mobile

- 安装关键依赖

npx expo install expo-document-picker expo-file-system expo-image-picker
npm install zustand react-native-event-source
npm install react-native-reanimated react-native-gesture-handler
npm install react-native-safe-area-context
npm install react-native-draggable-flatlist   # 拖拽排序

- 配置 app.json

{
  "expo": {
    "name": "Synapse",
    "slug": "synapse",
    "version": "2.0.0",
    "orientation": "portrait",
    "icon": "./assets/icon.png",
    "scheme": "synapse",
    "android": {
      "package": "com.synapse.app",
      "adaptiveIcon": {
        "foregroundImage": "./assets/adaptive-icon.png",
        "backgroundColor": "#FFFFFF"
      },
      "permissions": ["INTERNET", "READ_EXTERNAL_STORAGE", "CAMERA"]
    },
    "plugins": ["expo-document-picker", "expo-image-picker", "expo-router"]
  }
}

- 放置 App 图标资源

本文档附带的官方图标文件为 1024x1024 PNG，两个有机形态的神经突触结构，中间用信号点连接，白底黑图。你必须：

- 将原始 1024x1024 图标复制为 mobile/assets/icon.png

- 使用 ImageMagick 生成 adaptive icon 前景图：

# 生成 adaptive icon 前景图（带圆角内补）
convert assets/icon.png -resize 768x768 -gravity center -extent 1024x1024 assets/adaptive-icon.png

- 确保 adaptive-icon 背景色为 #FFFFFF（白色），因为图标本身是白底设计

✅ 图标规格要求 icon.png: 1024x1024 PNG，无透明通道，用于商店展示。adaptive-icon.png: 1024x1024 PNG，前景图居中占 75%，留出边缘给系统裁切。不要修改或重新设计这个图标。

3.2  Zustand 全局状态 (stores/useAppStore.ts)

import { create } from 'zustand';
 
interface Agent {
  id: string;
  name: string;
  persona: string;
  provider: 'openai' | 'gemini' | 'claude';
  model: string;
  apiKey: string;
  sequenceOrder: number;
  tools: string[];
  temperature: number;
  avatarColor: string;
  supportsVision: boolean;
}
 
interface Message {
  id: string;
  role: string;
  agentName?: string;
  content: string;
  timestamp: string;
  isStreaming?: boolean;
  tokenCount?: number;
  costUsd?: number;
  branchId?: string;
}
 
type DiscussionMode = 'sequential' | 'debate' | 'vote' | 'single';
 
interface WorkflowTemplate {
  id: string;
  name: string;
  description: string;
  agentConfigs: Agent[];
  mode: DiscussionMode;
}
 
interface CostRecord {
  agentName: string;
  tokens: number;
  costUsd: number;
}
 
interface AppState {
  // 核心状态
  agents: Agent[];
  messages: Message[];
  currentSessionId: string | null;
  backendUrl: string;
  
  // [NEW] 讨论模式
  discussionMode: DiscussionMode;
  maxDebateRounds: number;
  targetAgentId: string | null;
  
  // [NEW] 分支系统
  branches: Record<string, Message[]>;
  currentBranchId: string;
  
  // [NEW] 费用跟踪
  costHistory: CostRecord[];
  totalCostUsd: number;
  
  // [NEW] 工作流模板
  workflowTemplates: WorkflowTemplate[];
  
  // Actions
  addAgent: (agent: Agent) => void;
  removeAgent: (id: string) => void;
  updateAgent: (id: string, updates: Partial<Agent>) => void;
  reorderAgents: (orderedIds: string[]) => void;
  addMessage: (msg: Message) => void;
  updateStreamingMessage: (agentId: string, chunk: string) => void;
  setDiscussionMode: (mode: DiscussionMode) => void;
  setTargetAgent: (id: string | null) => void;
  createBranch: (fromMessageId: string) => string;
  addCostRecord: (record: CostRecord) => void;
  saveWorkflowTemplate: (template: WorkflowTemplate) => void;
  loadWorkflowTemplate: (templateId: string) => void;
  setBackendUrl: (url: string) => void;
}
 
export const useAppStore = create<AppState>((set, get) => ({
  agents: [],
  messages: [],
  currentSessionId: null,
  backendUrl: '',
  discussionMode: 'sequential',
  maxDebateRounds: 3,
  targetAgentId: null,
  branches: {},
  currentBranchId: 'main',
  costHistory: [],
  totalCostUsd: 0,
  workflowTemplates: [],
  
  addAgent: (agent) => set(s => ({ agents: [...s.agents, agent] })),
  removeAgent: (id) => set(s => ({ agents: s.agents.filter(a => a.id !== id) })),
  updateAgent: (id, updates) => set(s => ({
    agents: s.agents.map(a => a.id === id ? { ...a, ...updates } : a)
  })),
  reorderAgents: (orderedIds) => set(s => ({
    agents: orderedIds.map((id, i) => {
      const agent = s.agents.find(a => a.id === id)!;
      return { ...agent, sequenceOrder: i + 1 };
    })
  })),
  addMessage: (msg) => set(s => ({ messages: [...s.messages, msg] })),
  updateStreamingMessage: (agentId, chunk) => set(s => {
    const msgs = [...s.messages];
    const idx = msgs.findLastIndex(m => m.role === agentId && m.isStreaming);
    if (idx >= 0) msgs[idx] = { ...msgs[idx], content: msgs[idx].content + chunk };
    return { messages: msgs };
  }),
  setDiscussionMode: (mode) => set({ discussionMode: mode }),
  setTargetAgent: (id) => set({ targetAgentId: id }),
  createBranch: (fromMessageId) => {
    const branchId = 'branch_' + Date.now();
    const state = get();
    const idx = state.messages.findIndex(m => m.id === fromMessageId);
    const branchMessages = state.messages.slice(0, idx + 1);
    set(s => ({
      branches: { ...s.branches, [branchId]: branchMessages },
      currentBranchId: branchId,
      messages: branchMessages,
    }));
    return branchId;
  },
  addCostRecord: (record) => set(s => ({
    costHistory: [...s.costHistory, record],
    totalCostUsd: s.totalCostUsd + record.costUsd,
  })),
  saveWorkflowTemplate: (template) => set(s => ({
    workflowTemplates: [...s.workflowTemplates, template],
  })),
  loadWorkflowTemplate: (templateId) => {
    const state = get();
    const tpl = state.workflowTemplates.find(t => t.id === templateId);
    if (tpl) {
      set({
        agents: tpl.agentConfigs,
        discussionMode: tpl.mode,
      });
    }
  },
  setBackendUrl: (url) => set({ backendUrl: url }),
}))

3.3  SSE 客户端 (services/sseClient.ts)

export class SSEClient {
  private controller: AbortController | null = null;
 
  async connect(
    url: string,
    body: object,
    onMessage: (event: string, data: any) => void,
    onError?: (err: Error) => void,
    onDone?: () => void
  ) {
    this.controller = new AbortController();
    try {
      const response = await fetch(url, {
        method: 'POST',
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify(body),
        signal: this.controller.signal,
      });
      if (!response.ok) throw new Error(`HTTP ${response.status}`);
      if (!response.body) throw new Error('No response body');
 
      const reader = response.body.getReader();
      const decoder = new TextDecoder();
      let buffer = '';
 
      while (true) {
        const { done, value } = await reader.read();
        if (done) { onDone?.(); break; }
        buffer += decoder.decode(value, { stream: true });
        const lines = buffer.split('\n');
        buffer = lines.pop() || '';
        let currentEvent = 'message';
        for (const line of lines) {
          if (line.startsWith('event:')) currentEvent = line.slice(6).trim();
          else if (line.startsWith('data:')) {
            const data = line.slice(5).trim();
            try { onMessage(currentEvent, JSON.parse(data)); }
            catch { onMessage(currentEvent, data); }
          }
        }
      }
    } catch (err: any) {
      if (err.name !== 'AbortError') onError?.(err);
    }
  }
 
  disconnect() { this.controller?.abort(); }
}

3.4  群聊主界面关键逻辑

群聊界面需实现以下核心交互：

- 消息列表：区分用户消息和各 AI 成员消息（不同颜色气泡 + 头像标识）

- 流式渲染：AI 回复时逐字显示，附带「正在思考…」状态指示

- 发言顺序进度条：顶部显示当前轮次中 Agent 的执行进度

- [NEW] 模式切换器：输入框上方显示当前讨论模式，可快速切换

- [NEW] @提及：输入框支持 @AgentName 触发单点模式

- [NEW] 长按消息菜单：复制 / 重新生成 / 从此处分支 / 查看 Token 费用

- [NEW] 图片输入：输入框旁附加图片按钮，支持相册/拍照

3.5  AI 成员配置面板

| 字段 | 输入类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | TextInput | 如：「资料搜集员」「逻辑分析师」「总结大师」 |
| 人设 Prompt | 多行 TextInput | 系统提示词，定义 AI 角色和行为风格 |
| “从模板导入”按钮 | Button [NEW] | 一键加载预置角色模板 |
| LLM 供应商 | Picker | OpenAI / Gemini / Claude 三选一 |
| 模型名称 | TextInput | gpt-4o, gemini-2.0-flash, claude-sonnet-4-20250514 |
| API Key | SecureTextInput | 密码模式，传输加密 |
| 发言顺序 | 拖拽排序 | 决定 Agent 在群聊中的发言先后 |
| 可用工具 | 多选 Checkbox | 联网搜索 / RAG文档 / 图片理解 |
| Temperature | Slider (0~2) | 控制回复创造性，默认 0.7 |
| 多模态开关 [NEW] | Toggle | 是否启用图片理解能力 |

3.6  [NEW] 费用统计面板 (components/CostDashboard.tsx)

在设置页内嵌入费用统计面板，显示：

- 总费用：累计 USD 花费

- 按 Agent 统计：每个 Agent 的 Token 消耗和费用占比

- 按会话统计：每次讨论的费用明细

- 费用预警：可设置每日/每月费用上限，超出时 Toast 提醒

§4  部署与调试指令

4.1  后端部署至 Railway

- 创建 Dockerfile

FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY ./app ./app
EXPOSE 8000
CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]

- 创建 railway.toml

[build]
builder = "DOCKERFILE"
dockerfilePath = "Dockerfile"
 
[deploy]
startCommand = "uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT"
restartPolicyType = "ON_FAILURE"
restartPolicyMaxRetries = 5

- 推送并部署

cd synapse/backend
railway login
railway init
railway up
 
# 设置环境变量
railway variables set DATABASE_URL="postgresql://..."
railway variables set ENCRYPTION_KEY="your-fernet-key"
railway variables set TAVILY_API_KEY="tvly-..."

4.2  数据库

- Railway 中 Add Service → Database → PostgreSQL

- 启用 pgvector：CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;

4.3  前端调试 — Expo Tunnel

⚠ 用户唯一的测试方式 用户没有电脑，仅有安卓手机 + Expo Go App。必须确保 Tunnel 模式正常工作。

- 安装 ngrok

npm install -g @expo/ngrok

- 启动 Tunnel

cd synapse-mobile && npx expo start --tunnel

- 将二维码和 exp:// 链接完整输出给用户

4.4  联调测试清单

| # | 测试项 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后端 /health | 返回 {status: alive, app: Synapse} |
| 2 | 创建 Agent (OpenAI/Gemini/Claude) | 成功存入数据库 |
| 3 | 顺序模式: 3 Agent 对话 | 按序号依次 SSE 回复 |
| 4 | [NEW] 辩论模式: 3 轮辩论 | Agent 互相质疑 + 综合结论 |
| 5 | [NEW] 投票模式: 3 Agent | 独立回答 + 汇总结论 |
| 6 | [NEW] @指定发言 | 仅目标 Agent 回复 |
| 7 | 上传 PDF 文档 + RAG 问答 | 引用文档内容回答 |
| 8 | 联网搜索工具 | 返回实时搜索结果 |
| 9 | [NEW] 上传图片多模态分析 | 支持 vision 的 Agent 识别图片 |
| 10 | [NEW] 对话分支/回溯 | 从某消息重新生成 |
| 11 | [NEW] 导出 Markdown/PDF | 下载文件完整可读 |
| 12 | [NEW] 费用统计显示 | 显示 Token 和费用明细 |
| 13 | [NEW] 保存/加载工作流模板 | 模板持久化且可复用 |
| 14 | [NEW] Prompt 模板库一键导入 | 预置角色正确填充 |
| 15 | Expo Go 扫码预览 | 手机端全功能可跑通 |

§5  最终交付 — APK 构建指令

⚠ 必须在 §4 所有测试通过后方可执行 任何未通过的测试项都可能导致 APK 安装后出现不可预期的错误。

5.1  EAS 配置

- 安装 EAS CLI 并登录

npm install -g eas-cli
eas login   # 没有账户先运行 eas register

- 配置 eas.json

{
  "cli": { "version": ">= 12.0.0" },
  "build": {
    "preview": {
      "distribution": "internal",
      "android": {
        "buildType": "apk",
        "gradleCommand": ":app:assembleRelease"
      }
    },
    "production": {
      "android": { "buildType": "app-bundle" }
    }
  }
}

5.2  写入后端生产地址

// mobile/services/api.ts
const API_BASE_URL = __DEV__
  ? 'http://localhost:8000'
  : 'https://your-synapse-backend.up.railway.app'  // 替换为真实地址

5.3  执行云端构建

- 运行 EAS Build

eas build -p android --profile preview

构建约需 10-20 分钟。完成后终端输出 .apk 下载链接。

- 将 .apk 链接发送给用户

✔ Build finished.
 
🤖 Android build:
  https://expo.dev/artifacts/eas/xxxxxxxx.apk

你必须将此链接完整发送给用户

✅ 安装提示 告知用户：首次安装可能需要允许「安装来自未知来源的应用」。安装后即可脱离 Expo Go 独立运行。

§6  里程碑执行计划

按以下阶段严格执行，每个阶段必须完成验收后方可进入下一阶段：

| 阶段 | 任务 | 产出物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 后端骨架搭建 FastAPI + DB + 基础路由 | 可运行的后端服务 /health 可访问 | curl 返回 200 |
| M2 | LangGraph 顺序模式 单/多 Agent 对话 | SSE 流式返回多 Agent 回复 | curl 验证 SSE 流 |
| M3 | [NEW] 辩论 + 投票 + @指定 三种新讨论模式 | 四种模式均可运行 综合器正常工作 | 日志确认执行流程 |
| M4 | RAG + 联网搜索 + 图片 | 文档解析向量检索 搜索/图片分析可调用 | 上传 PDF 后查询验证 |
| M5 | [NEW] 记忆 + 费用 + 导出 三个新增服务 | 记忆持久化、费用跟踪 MD/PDF 导出可用 | 导出文件可读可用 |
| M6 | 前端骨架 + Expo Tunnel 群聊 UI + Tunnel 链接 | Expo Go 可预览基础 UI | 手机端可显示 |
| M7 | 前端功能完善 配置面板 + 所有新功能 | 模式切换、分支、模板 费用面板、文件上传 | 手机端全流程可跑通 |
| M8 | 联调 + Bug 修复 | 通过 §4.4 全部 15 项测试 | 测试清单 100% 通过 |
| M9 | APK 构建 + 交付 | .apk 下载链接 | 手机安装后独立运行 |

§7  附录 — 关键注意事项

7.1  API Key 安全

- 前端：API Key 输入后立即 AES-256 加密，密文传输

- 后端：Fernet 对称加密二次加密存入 PostgreSQL

- 生成密钥：python -c "from cryptography.fernet import Fernet; print(Fernet.generate_key().decode())"

7.2  多供应商 LLM 工厂 (agent_factory.py)

from langchain_openai import ChatOpenAI
from langchain_google_genai import ChatGoogleGenerativeAI
from langchain_anthropic import ChatAnthropic
 
def create_llm(agent_config: dict):
    provider = agent_config["provider"]
    api_key = decrypt_api_key(agent_config["api_key_encrypted"])
    model = agent_config["model"]
    temp = agent_config.get("temperature", 0.7)
    
    if provider == "openai":
        return ChatOpenAI(model=model, api_key=api_key, temperature=temp, streaming=True)
    elif provider == "gemini":
        return ChatGoogleGenerativeAI(model=model, google_api_key=api_key, temperature=temp)
    elif provider == "claude":
        return ChatAnthropic(model=model, anthropic_api_key=api_key, temperature=temp)
    else:
        raise ValueError(f"不支持的 LLM 供应商: {provider}")

7.3  错误处理原则

- 后端所有路由必须 try-except，返回 {"error": "message", "code": "ERROR_CODE"}

- SSE 流中的错误通过 event: error 推送，前端监听显示 Toast

- API Key 验证失败时，返回明确提示而非通用 500

7.4  性能优化

- Agent 并行预加载：在用户输入时预先初始化 LLM 实例

- RAG 向量检索结果缓存：相同 session 内相似查询复用

- 前端 FlatList 虚拟化长消息列表，避免渲染卡顿

7.5  可扩展性预留

- Agent 工具系统设计为插件式，后续可添加：代码执行、图片生成、数据库查询

- 对话历史持久化至 PostgreSQL，支持多会话管理

- 预留 WebSocket 升级路径，未来可支持真正的逐 token 流式输出

— 文档结束 —
AI编程智能体：收到本文档后，请从 §1 开始，按 M1 → M9 里程碑顺序执行。每完成一个里程碑，输出验收结果后方可继续。